# 王者系统

# 软件系统技术状态

‘

王者系统技术团队

## 软件系统当前技术状态

根据开发合同约定的软件系统功能需求，目前软件系统技术状态如下：

1. 软件一期功能基本已开发完成，包括客户端系统和后台管理系统，已能基本满足客户和市场部的使用需求；
2. 经过测试验收，系统核心数据流转已正确无误，核心数据主要包括：客户推荐关系、订单价格、个人业绩、团队业绩、平台业绩、个人积分、平台积分、售后任务奖励、营销任务奖励、积分池奖励等；
3. 目前软件系统还存在较多细节问题，主要影响到客户端用户体验、软件系统的美观感、操作的便捷性、功能的可用性，主要包括未开发完成的功能、功能性漏洞、数据显示的缺失等问题；

## 现有问题数量反馈

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 优先级 | 数量 | 影响范围 |
| P1 | 14 | 重要功能缺失或严重影响使用 |
| P2 | 11 | 次要功能缺失或比较影响使用 |
| P3 | 2 | 影响体验或操作的便捷性 |